**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022/4/27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 13 | 项目名称 | 牙科医院管理系统 |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2022.3.19-2022.4.27 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  患者挂号、退号  患者查看就诊记录及挂号记录  公众在医院主页查看医院新闻、医院通知、医生介绍等信息  医生管理患者的就诊流程、开药方定医嘱  医生查看自己的排班表和当天需要接诊的患者人数  医生、患者查看自己的个人信息 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  前后端通信。  挂号、退号功能测试，通过。  并发测试，出现挂到号的数量大于给定上限的情况，出现同一时间同一医生的号rank相同的情况。  部署到服务器后换成服务器接口测试。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  时间紧，无法完成所有功能，根据优先级优先完成挂号、医生信息展示等功能  并发问题，给查询语句加锁。  前后端合并代码时git操作的问题，merge冲突，手动处理耗时。  访问github太慢 每次push/pull都要等很久  后端项目使用ide build无法使用，更换为mvn clean install 手动build .jar文件  React不同版本支持不同的函数，在学习使用中造成了部分的 bug | | | |
| 经验和教训：  多学习git的使用、前后端分离测试防止merge冲突  应该让前后端各占一个单独的分支，直接使用服务器的接口进行测试  每人应该尽量负责独立的一部分，不修改他人的代码防止冲突 | | | |