**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.3.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 13小组 | 项目名称 | 牙科医院服务管理系统 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 2022.2.26-2022.3.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  1、确认项目需求（已完成）——为个人诊所的个性化订制  2、选择项目语言，框架（已完成）——react  3、界面原型设计（已完成）  4、内部评审改进需求文档（已完成）  本迭代计划已完成《Vision文档》、use-case模型、《软件需求规约》的编写，确定了框架与实现语言的选择，初步完成了界面原型的源代码，进度和质量上基本满足的本次迭代计划的要求 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. html界面原型功能测试 2. 《Vision文档》与市场相容性调查   结果：html界面原型差强人意，大致能满足项目需求，后续还需投入大量人工改进。《Vision文档》的市场视角需要新颖，避免与其他同行激烈竞争，而个人诊所行业尚处于等待开拓的蓝海，大有可为。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 问题：html界面原型开发进度缓慢，伙伴们对于css样式表并不熟练，在兼顾美学与功能的前提下进度大为拖延，需要后期迭代中分入更多精力参与原型开发。 2. 变更：对客户人群和服务对象的目标修改，经过讨论精准定位到个人独立诊所的模块化网页定制上，市场需求大，竞争小，大有可为。 3. 返工：因进度缓慢踏实，暂无返工需求。 | | | |
| 经验和教训：   1. html界面原型需要大量工作量，前期为工作量的估计不足，故而这一方面的进度有些拖慢，需要在后期不断增加投入，加快项目进度的进程。 2. 利用GitHub进行计划的迭代与工作的分发，多方利用merge、issue等合作框架，充分发挥各位组员之间的主观能动性。 | | | |